SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUPRUM”

59-100 POLKOWICE UL.KOLEJOWA 24A

Ogłasza przetarg na :

„Remont i malowanie klatek schodowych, wejść i schodów do piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górników 1-13
w Polkowicach w okresie od 04.01.2022r. do 15.11.2022r.”

Zatwierdził, dnia:.................................................

Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym 
w niniejszej Specyfikacji Przetargowej.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Przetargowej, która składa się 
z następujących rozdziałów:

A.	Informacje dla wykonawcy.

B.    Formularz ofertowy:

- Załączniki nr 1 do 3.

C.   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.

D.	Projekt umowy.

E.	Oświadczenie Oferenta składającego ofertę do przetargu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- INFORMACJE DLA WYKONAWCY

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

- Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przez niego przedstawiciela.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować na adres zamawiającego i opisać:

„Remont i malowanie klatek schodowych, wejść i schodów do piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górników 1-13 w Polkowicach.”

II. Oferta winna zawierać:

- Wypełniony formularz ofertowy  wraz z wyszczególnionymi załącznikami oraz dokumenty             określone poniżej.

- Cena oferty – załącznik nr 1.

- Oświadczenia wykonawcy wg wzoru – załącznik nr 2.

IV.  Doświadczenie zawodowe – załącznik nr3.

Udokumentowanie wykonania podobnych robót ogólnobudowlanych w czynnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych obejmujących prace: tynkarskie, malarskie, okładzinowe w ostatnim okresie do 2 lat  na kwotę łączną minimum 750.000,00 złotych netto.

V. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń                                                                                                                                        Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu należnych składek wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ogłoszenia niniejszego przetargu.

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 150.000,00 zł. ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w tym od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na kwotę min. 50.000,00 zł.( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

VII. Wyciąg z rejestru lub wypis z ewidencji potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia (oryginał lub kserokopię poświadczoną przez upełnomocnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa zawierająca aktualne dane z rejestru, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed datą ogłoszenia niniejszego postępowania).

VIII. Datę i podpis osoby upoważnionej na każdej zapisanej stronie oferty.

III. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena ofertowa netto   -  100 %        Wybrana zostanie oferta z najkorzystniejszą ceną.

IV. Przedmiot przetargu.

Remont i malowanie klatek schodowych, wejść i schodów do piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górników 1-13 w Polkowicach.:

  - Remont klatek schodowych i piwnic.

  - Remont wejść i schodów do piwnic.

V. Termin realizacji.   04.01.2022r. do 15.11.2022r.

VI. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SP.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.	Cenę należy podać w złotych polskich w sposób określony w formularzu, załączonym do SP .

2. 	Cenę należy podać w złotych polskich – netto.

3.	Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonych do SP przedmiarów robót oraz zgodnie 
z technologią opisaną w rozdziale „C” specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4.   W cenie oferty należy wycenić wszystkie jednostki przedmiarowe, tak aby uzyskać ceny jednostkowe każdej pozycji kosztorysowej. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z zakresem robót. Kosztorysy ofertowe należy opracować metodą szczegółową.

VIII. Warunki przystąpienia do przetargu.

1.	Wniesienie wadium w wysokości  20.000,00 zł. (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych).

  - Miejsce wnoszenia wadium:

- Bank : PKO BP

- Nr rachunku : 24 1020 3017 0000 2702 0020 8546

Uwaga:

Wadium należy wpłacać przelewem na wskazane konto.

Spółdzielnia uzna za wadium wniesione w terminie, jeżeli pieniądze zostały zaliczone na rachunku w terminie składania oferty.

1.2 Wadium zostanie zwrócone jeżeli :

a) upłynął termin związania ofertą,

- z wybranym Wykonawcą zawarto umowę,

- wykonawca złożył wniosek o zwrot wadium po wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert,

- wykonawca został wykluczony z postępowania,

- oferta wykonawcy została odrzucona.

1.3 Wadium wykonawca utraci jeżeli :

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

2. Przedłożenie referencji dotyczących wykonania robót odpowiadających charakterem zakresowi prac przewidzianemu do realizacji  w okresie ostatnich 2 lat.

3.  Złożenie w wyznaczonym terminie ważnej oferty (tzn. zgodnej z niniejszą specyfikacją).

4. Spółdzielnia wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% wartości netto wykonanych prac.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone:

a)   w pieniądzu (na rachunek uzgodniony ze Spółdzielnią),

b)   w poręczeniach oraz w gwarancjach bankowych,

c)   w gwarancjach ubezpieczeniowych.

Spółdzielnia nie wyraża zgody wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w innych niż wymienione wyżej formy. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w dwóch transzach:

I transza w wysokości 70 % zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia zakończenia terminu realizacji 	   zamówienia tj. 15.12.2022r.,

II transza w wysokości 30 % zabezpieczenia do dnia 15.12.2023r.

IX. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać do 21.12.2021r. do godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, tj. ul. Kolejowa _24 A, Polkowice,  sekretariat. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

X. Termin związania ofertą.

Termin związania ze złożoną ofertą ustala się na 30 dni / trzydzieści dni/. Bieg terminu rozpoczyna się od daty wyznaczonej do składania ofert.

XI. Otwarcie i ocena ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2021r. o godz. 1030 w siedzibie Spółdzielni, tj. ul. Kolejowa_24 A 
w Polkowicach – salka narad (bez udziału oferentów).

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Spółdzielnia powiadomi telefonicznie o tym fakcie wszystkich oferentów, podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby oraz cenę. Wynik postępowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym –  na tablicy ogłoszeń.

XII.  Informacje i wyjaśnienia.

Wyjaśnienia, co do zakresu robót oraz specyfikacji przetargowej będą udzielane pisemnie.

XIII. Zawarcie umowy.

1. 	Jeżeli Spółdzielnia dokona wyboru oferty, obowiązana jest do zawarcia umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

2. 	Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie podane na tablicy ogłoszeń i doręczone niezwłocznie wybranemu oferentowi.

3.   Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może

wybór wykonawcy przeprowadzić ponownie spośród ofert już złożonych chyba,  że pozostałe oferty

zostały odrzucone lub upłynął termin związania ofertą.

            - ROZDZIAŁ „B”

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | STRONA |  |
|  | Z OGÓLNEJ LICZBY STRON |  |

(pieczęć oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Przetarg nieograniczony na:

„Remont i malowanie klatek schodowych, wejść i schodów do piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górników 1-13
w Polkowicach  w okresie od  04.01.2022r. do 15.11.2022r.”

Wykonawca:

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Numer telefonu: .............................................................

- Numer faxu: ....................................................................

- E-mail: ….........................................................................

- Numer REGON: ...............................................................

- Numer NIP: .......................................................................

- Numer konta bankowego: ...........................................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- załącznik nr 1: „Cena oferty”,

- załącznik nr 2: „Oświadczenie wykonawcy”,

- załącznik nr 3: „Doświadczenie zawodowe”.

..................................................                                  ..............................................................

(miejscowość, data)                                                                         (podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela przedsiębiorstwa)

            - ZAŁĄCZNIK NR 1

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | STRONA |  |
|  | Z OGÓLNEJ LICZBY STRON |  |

(pieczęć oferenta)

C E N A   O F E R T Y

### Cena oferty netto:  ….......................…….......…zł.

### ( słownie: .......................................................................................................................................... zł. )

                - T E R M I N   R E A L I Z A C J I  :    od  04.01.2022r.   do  15.11.2022r.

### G W A R A N C J A:    3 lata na wykonane roboty.

..................................................                                  ..............................................................

(miejscowość, data)                       ·                                                (podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela przedsiębiorstwa)

Do niniejszej oferty załączamy:

Kosztorysy szczegółowe opracowane zgodnie z zasadami określonymi w pkt. VII SP na podstawie

przedmiarów robót załączonych do SP.

ZAŁĄCZNIK   NR  2

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | STRONA |  |
|  | Z OGÓLNEJ LICZBY STRON |  |

(pieczęć oferenta)

### OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY

Wyrażamy chęć uczestnictwa w przetargu organizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Cuprum” w Polkowicach na remont i malowanie klatek schodowych, wejść i schodów do piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górników 1-13 w Polkowicach w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Przetargowej.

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiadamy  uprawnienia niezbędne do wykonania określonego w SP zakresu robót,

- posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, 
a także pracowników zdolnych do wykonania określonego w SP zakresu robót,

- znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie określonego w SP zakresu robót.

Ponadto oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją przetargową (SP)

oraz projektem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

..................................................                              ..............................................................

(miejscowość, data)				    (podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela przedsiębiorstwa)

ZAŁĄCZNIK   NR  3

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
|  | STRONA |  |
|  | Z OGÓLNEJ LICZBY STRON |  |

(pieczęć oferenta)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

| L.p. | Rodzaj i zakres robót | Odbiorca | Wartość Netto [zł.] | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

            - W niniejszym załączniku należy wykazać należyte wykonanie, w okresie ostatnich dwóch lat co najmniej trzech robót w czynnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych obejmujących prace:  malarskie, tynkarskie, okładzinowe i inne tożsame z robotami określonymi w SP na łączną kwotę minimum 750.000,00 zł. netto (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych netto) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte ich wykonanie  ( np. referencje).

2. Wykonawca, który nie wykaże wymaganej ilości robót lub nie przedłoży dokumentów potwierdzających ich

prawidłowe wykonanie, zostanie wykluczony z przetargu.

..................................................                              ..............................................................

(miejscowość, data)				    (podpis i pieczęć upełnomocnionego

przedstawiciela przedsiębiorstw

###### ROZDZIAŁ „C”

###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zakres robót :

Prace ogólnobudowlane na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach w tym :

  - Remont klatek schodowych i piwnic w budynku przy ul. Górników 1-13.

  - Remont wejść i schodów do piwnic w budynku przy ul. Górników 1-13.

Wymagania ogólne :

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie terenu wykonywania robót, utrzymanie porządku w trakcie robót, oraz doprowadzenie do należytego porządku terenu i pomieszczeń po zakończeniu robót.

Uwaga:

Przy remoncie klatek schodowych wymagane jest codzienne zamiatanie po skończonym dniu pracy oraz mycie podłóg przy pracach uciążliwych oraz w ostatnim dniu tygodnia pracy.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i wszystkich innych związanych z zakresem realizowanych robót.

Wymagania materiałowe :

Przy remoncie klatek schodowych szachty instalacji elektrycznej wykonać z elementów stalowych. Kolorystykę klatek (lamperia, szacht elektryczny, barierka, itp.) oraz rodzaj płytek  należy uzgodnić z inspektorem nadzoru.

Sposób odbioru robót:

Wszystkie roboty zanikowe mające wpływ na jakość wykonania robót wymagają zgłoszenia do odbioru.

Uwaga:

Przy remoncie klatek schodowych wymagane jest zgłoszenie i pozytywny odbiór wykonania  prac przygotowawczych do malowania (naprawy ścian, sufitów, lamperii, podstopnic, elementów szacht instalacji elektrycznej). Roboty będą odbierane etapami. Odbiór robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Sposób rozliczeń:

Roboty będą rozliczane zgodnie z zasadami określonymi w projekcie umowy.

ROZDZIAŁ „D”                                                                                          PROJEKT UMOWY

Umowa nr ....................

zawarta w dniu ……………….

pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Cuprum” w Polkowicach, 59-100 Polkowice ul.Kolejowa 24A reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Krzysztofa Nestera ,

Zastępcę Prezesa - Ireneusza Traczyka,

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - Renaty Hönbrechts.

zwanyą dalej ZAMAWIAJĄCYM

a: firmą

reprezentowaną przez: .........................................

zwaną w dalszej części WYKONAWCĄ

o następującej treści:

§1

- Na podstawie przeprowadzonego przetargu, w dniu 21.12.2021r.  Wykonawcy powierza się do

- wykonania roboty ogólnobudowlane na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” 
w Polkowicach zgodnie z załącznikiem nr1.

- Strony zgodnie ustalają, że realizacja robót odbywać się będzie na podstawie protokołów typowania robót spisanych przez inspektora nadzoru w obecności kierownika robót i zatwierdzonych przez dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych.

- Termin  typowania  robót  uzgadniany będzie  w  dni  robocze  w  godzinach między  8.00  a  13.00  mailem lub telefonicznie za potwierdzeniem obu stron.

- Typowanie robót określa technologię, zakres, termin wykonania oraz potwierdzenie przyjęcia do realizacji zadanie przez kierownika robót.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:

- rozpoczęcie: 04.01.2022r.

- zakończenie: 15.11.2022r.

2. Terminy realizacji poszczególnych zadań określa załącznikiem nr1 oraz typowanie robót.

§ 3

1. Wykonawca ma obowiązek:

a)  	zorganizować plac  i zaplecze budowy oraz zapewnić jego pełną ochronę i zabezpieczenie,

b)  	zapewnić specjalistyczny nadzór nad realizacją zadania,

c) 	zapewnić wykwalifikowanych pracowników jacy są niezbędni do odpowiedzialnego 
i terminowego   wykonania robót,

d) zawiadomić inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego o wykonaniu robót ulegających zakryciu,

e)   usunąć niezwłocznie ujawnione usterki,

f) przy realizacji zachowywać szczególne warunki ostrożności i stosować zabezpieczenia wynikające z przepisów bhp,

g)  	zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu zadania i gotowości do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

h)  ponieść wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót    będących konsekwencją zaniedbań ze strony Wykonawcy, jak i wynikających z technologii wykonywanych robót.

2.  Zamawiający zobowiązany jest do:

a)	 pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac,

b)  	dokonywania odbioru wykonanych prac.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecony zakres robót z materiałów, odpowiadających pod względem jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji przetargowej.

2.	 Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 5

1. Wykonawca nie może powierzyć  wykonania przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

2.  Wykonawca nie może scedować swoich wierzytelności na inne podmioty bez zgody Zamawiającego.

3. 	W razie naruszenia postanowienia ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, wykluczając roszczenia odszkodowawcze.

§ 6

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie : ............……………..............., który będzie jego reprezentantem na terenie budowy.

2. 	Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie: ……………………………. , który będzie jego reprezentantem na terenie budowy.

§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres trzech lat.

2.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie, mailem lub listem poleconym natychmiast po

ujawnieniu się wady, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji.

3. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie przystąpić do czynności

naprawczych.

§ 8

1.	Wartość robót określa się na kwotę ...................................... złotych netto (słownie:…............................................./…… zł)  + należny podatek VAT.

2.	Rozliczanie robót  odbędzie się po dokonaniu odbioru wykonanych elementów robót.

3.	Rozliczenie robót  następować będzie etapami. Wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym        okresie robót z rzeczywistego obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu, (w odniesieniu do całości wykonanych  robót), zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w obmiarze robót,  
(a nie w kosztorysie ofertowym). W takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie         proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w kosztorysach ofertowych (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 3a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania elementu robót, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

1) 	ceny czynników produkcji (Rbg, M., S, Ko, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę,

2) 	w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1 brakujące ceny czynników  produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

3) 	podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, 
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

4.	Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników cenotwórczych    podanych w kalkulacjach szczegółowych.

5.	Wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem w terminie 21 dni od daty wpływu faktury, przy czym faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po podpisaniu protokołu   odbioru robót.

6.	Za moment spełnienia świadczenia uważa się dzień przekazania dyspozycji przez Zamawiającego do banku o przekazanie środków finansowych dla Wykonawcy.

7.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przedłożonych do zapłaty faktur oraz wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku ujawnienia wad i usterek w terminie płatności.

8.	Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek dla Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy.

9.	Wykonawca nie może uzależniać wykonania robót od udzielenia zaliczki.

§ 9

Wykonawca wyraża zgodę na każdorazowe potrącanie kwoty 5% wartości netto z wykonanego zadania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi:

- 70 % w terminie do dnia 15.12.2022r.

- 30 %  w terminie do dnia 15.12.2023r.

§ 10

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną :

a)  za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 8, ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną:

a)  na wypadek opóźnienia w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości

0,3% wynagrodzenia umownego za dane do realizacji zadanie, za każdy dzień zwłoki.

b) na wypadek opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za dane do realizacji zadanie, za każdy dzień zwłoki,

c)  za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10%  wynagrodzenia określonego w § 8, ust 1 Umowy.

3.  Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 11

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

a) ogłoszenia upadłości firmy Wykonawcy,

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

c) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z naruszeniem umowy.

2.  Odstąpienie od umowy określone w ust.1 niniejszego paragrafu nie jest zawinionym odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do kary umownej lub odszkodowania, w szczególności odszkodowania, o którym mowa w § 10 ust.3.

§ 12

1. Odbiory robót może nastąpić, niezwłocznie po zakończeniu robót.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bądź też obniżenia wynagrodzenia.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający termin gwarancji na wykonane roboty oraz wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

5. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień wynikających  z przepisów prawa, w szczególności

Kodeksu cywilnego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 14

Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem nieważności.

Strony nie przewidują dla swych jakichkolwiek oświadczeń woli formy dokumentowej, o której mowa w art. 77 Kodeksu Cywilnego, czyniąc formę pisemną pod rygorem nieważności jako wyłącznie właściwą.

§ 15

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA:

ROZDZIAŁ „E”

Oświadczenie Oferenta składającego ofertę do przetargu
 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

(składają osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)

Działając jako podmiot składający ofertę do przetargu w sprawie………………..  ……………………………………………………………………………………………………..., oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z prowadzeniem postępowania przetargowego zmierzającego do zawarcia umowy…………………………………………………………………….wskazanej w ogłoszeniu w zakresie określonym poniżej:

Imię i nazwisko……………...……………………………….………………...…………..………,

Nazwa firmy……………………………………….………...………..….…..…………………….,

adres…………………………………………………...……………………..………..……………,

numer telefonu…………………………………..………....…………………….………..….…….,

adres poczty elektronicznej (e-mail)……...…………...…………………………………………., NIP/PESEL…………………………………………...…………………….……….……………...,

REGON ..……………………………………………………………………………..……………,

Przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „CUPRUM” z siedzibą przy 
ul. Kolejowej 24A, 59-100 Polkowice.

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie postępowania zmierzającego do………………. …………………………………………………………………………………………………...

3. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do………………..……………………………………………………………….
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie wyżej wskazanego postępowania.

5. Dane udostępnione przez Oferenta będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „CUPRUM” w Polkowicach usługi prawne, księgowe i doradcze oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Oferenta nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu.

…………………………..

/data i podpis/